Seguimiento propuesta RAG y Agente-20260409_161102-Grabación de la reunión

9 de abril de 2026, 9:11p.m.

51m 6s

Miguel Angel Cubides González inició la transcripción

Miguel Angel Cubides González   0:03
Entonces, ayer quedamos en la parte de ya la generación de estas piezas publicitarias. Digamos que ya en cierta medida, pues está cerrado el alcance, digamos. Y entonces ahora pasaríamos a.

Rogert Steven Ovalle Silva   0:12
Sí.

Miguel Angel Cubides González   0:22
La de publicación que en este momento está el Instagram Publisher, pero este pues ayer habíamos dicho que pues era pasado en que ya había una conexión a Instagram, pero pues esta no aplicaría porque no se está escribiendo, solamente se está leyendo en Instagram.
Pero entonces sí quería preguntar si lo vamos a cambiar por posiblemente un email publisher o si simplemente no dejamos la publicación automática desde el sistema.

Rogert Steven Ovalle Silva   0:52
No dejemos la publicación porque ahí digamos que hay.
Digamos que el usuario lo importante es que pueda descargar el contenido y ya definirá donde donde es mejor publicarlo.

Miguel Angel Cubides González   1:00
Sí, okey.
Listo, me parece perfecto porque eso habría un mundo de preguntas que están relacionadas con cómo se va a manejar los destinatarios en caso de que nos envíe como notificarnos. Pero bueno, entonces ya lo cerramos de tajo y no nos iríamos con eso. Entonces el siguiente paso.

Rogert Steven Ovalle Silva   1:09
Yes, sir.

Miguel Angel Cubides González   1:23
¿Sería la parte de las métricas, cierto?

Rogert Steven Ovalle Silva   1:27
Sí yo creo que ahí ahí funcionaría o sea como un mínimo viable ahí funcionaría como como ahí tienes bolo de campañas sí como sube acá el rendimiento en las entrevistas con los usuarios Generalmente pues quien publica al final pues les da como estadísticas de quienes abrieron y demás como en Excel y demás
entonces para no complicarse obviamente en el traqueo porque evidentemente tampoco vamos a publicar Sencillamente pues es de alguna manera mantener la misma lógica que tienes con campañas que se puedan subir o para leer los los archivos que muestran
Esos resultados como hoy de alguna manera en el sistema que hoy tienes lo hace con Instagram, ¿no? Pues que ahí dice cuántos likes, el más claro, ahí está la integración con Instagram, pero acá sería como subir la información que se tenga en meditica y mostrarlas y que luego pues seguramente se tenga en cuenta el contexto al.
Alarmar to the Bridge.
¿Pero ahí ya hay un avance, no?

Miguel Angel Cubides González   2:33
Bueno, pero entonces aquí tenemos que dividir los 2 mundos, porque ya estábamos hablando de que teníamos por un lado la pieza publicitaria, por otro lado, como fue que lo llamamos el.

Rogert Steven Ovalle Silva   2:46
Está el plan de marketing y está el de la campaña que trae que genera las piezas.

Miguel Angel Cubides González   2:48
Eso.
Sí, entonces esto aplicaría solamente para las el plan de comunicación a la que lo habíamos llamado. Esto aplicaría solamente para piezas publicitarias, cierto, o el plan de comunicación también tendría algún tipo de feedback que se metería en las métricas.

Rogert Steven Ovalle Silva   3:00
Lisa.
Yes.
Es una buena pregunta.
Técnicamente, lo que se está retroalimentando es el plan de comunicaciones que tiene como, o sea, el plan de comunicaciones es el que determina qué campañas se arma. Sí, en qué brick de campañas se se están armando.

Miguel Angel Cubides González   3:27
Sí, okay.

Rogert Steven Ovalle Silva   3:28
Entonces yo lo que es cuando cuando alguien va a subir un nexer no lo va a subir solo para una campaña, sino no sobre el conjunto de campañas. Seguramente con los resultados que obtuvo. En ese sentido, lo que está retroalimentando es en general el plan de comunicaciones. Sí.

Miguel Angel Cubides González   3:44
Hmm.

Rogert Steven Ovalle Silva   3:46
¿Si lo ves así?

Miguel Angel Cubides González   3:48
No es que desconozco completamente cómo funciona la parte, funciona, valga la redundancia, , pero entonces lo que estoy estuvo pensando en que ese input que nosotros tenemos como el histórico de campañas también estaría aplicando, pero a nivel de plan de comunicación y no a nivel de pieza publicitaria, ¿cierto?

Rogert Steven Ovalle Silva   4:08
Exacto, o sea, por eso digo que es usar lo que tienes hoy y como me dijiste que ahí recibe los campos que se tengan, cierto.

Miguel Angel Cubides González   4:16
Sí, sí, permite subir cualquier objeto.

Rogert Steven Ovalle Silva   4:18
Sí, le digamos.
de alguna manera como se hace hoy en instagram que fue lo que vi más más en específico que dice Okay estos fueron como las campañas que están relacionadas con el tema y que tuvieron mayores interacciones sí que era una forma de tener en cuenta la medición

Miguel Angel Cubides González   4:35
Sí, okay.
Sino que ese de Instagram en realidad no es una carga de campañas, sino que es un scrapeo del Instagram.

Rogert Steven Ovalle Silva   4:45
Yo sé, pero cada, pero cada post de acuerdo, pero cada post en sí mismo lo asume como si fuera una campaña, sí.

Miguel Angel Cubides González   4:45
Es que va al Instagram y se carga la información.
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   4:53
Es básicamente la misma lógica, sí.

Miguel Angel Cubides González   4:56
Mhm.
¿Pero es que cada post sería una pieza publicitaria y no un plan de comunicaciones, no?

Rogert Steven Ovalle Silva   5:04
no sería, o sea, cada.
Mejor dicho lo que lo que se va a medir es como como el brief de la campaña que se creó sí y ahí salen las piezas que que se van a usar para lanzarlas al final cuando seguramente tengan la retroalimentación van a hacer referencia no a una pieza en específica sino a la campaña sí como en esta campaña es sensibilidad por el phishing
Que hoy estuve hablando con la Dian. Entonces, en esta campaña, no sé, en general las personas abrieron el correo.
500 personas de 10000 que debieron haberlo abierto de 10000 que lo enviaron. Esa métrica es como para mantener el contexto de alguna manera persistido dentro del dentro de la herramienta.

Miguel Angel Cubides González   5:56
Pero la pregunta se me se me retro retroalimenta, se me se me devuelve otra vez.
Porque nuevamente estaría, o sea.
si nosotros hacemos esta consulta de Instagram o sea entendiendo que no es lo no es esta parte de cargar la la respuesta pero sí entendiendo que que son como diferentes vistas de lo mismo Entonces nosotros podemos cargar por un lado eh las campañas el histórico de campañas cierto ese histórico de campañas

Rogert Steven Ovalle Silva   6:32
Sí.

Miguel Angel Cubides González   6:34
¿Serían plan de comunicación histórico de planes de comunicación? No, eso sería. Es que si el plan de comunicación es lo que vamos a hacer y eso ya es una ejecución. Ya hicimos la comunicación.

Rogert Steven Ovalle Silva   6:39
No, so you're not.

Miguel Angel Cubides González   6:48
Entonces sería como si como esa campaña, que es el resultado del plan de comunicación, que estoy pensando en caliente, discúlpame si patino mucho.

Rogert Steven Ovalle Silva   6:55
no está bien, no está bien, no está bien, no te muevas.

Miguel Angel Cubides González   6:58
Entonces creamos un plan de comunicación que es el que nos dice, bueno, vamos a hacer un una un marketing de un producto o un servicio X, entonces para eso.
eh establecemos que eh debemos hacer No sé piezas publicitarias por WhatsApp y por Instagram y que tenemos que hacer cinco piezas publicitarias por por WhatsApp y dos por Instagram eh Y y que tenemos que que mandarlas eh el primero de cada mes
De aquí en adelante.
después al final entonces hay una persona que coge y consulta la información de esas 12 publicaciones de cada mes Durante un año y unifica la cantidad de aperturas que tuvo o cómo maneja eso yo creería que que ahí tiene que sacar como que bueno en enero 10 personas la abrieron en febrero 50 en marzo
20 y volvió a 10 10 10 10 eso nos nos indica que lo mejor es publicarla en febrero, cierto, pero entonces tendría que tener ese histórico, o sea, no puede ser como solamente una instancia de publicación, sino que es como el seguimiento a todos los eventos de publicación y de consulta que hubo.
Me imagino yo, no sé.

Rogert Steven Ovalle Silva   8:21
Sí, pero. Pero lo que lo que pasa en la realidad es el seguimiento. Realmente lo hará mensual, trimestral, en un estado semestral, no es como en tiempo real. Por eso digo que que la parte de publicar y hacer seguimiento tiempo real no lo que digamos una vez lo que estoy tratando de armar como un.
Un mapita.
Pero digamos que una vez se se publica.
no es como que la como que el área usuaria quiera ya saber cómo va Sí o sea para el área usuario es como ya hice lo que tenía que hacer sí necesitaba comunicar esto y después de x tiempo dependiendo de la criticidad entonces lo que hacen es sacar estadísticas digo con la herramienta

Miguel Angel Cubides González   9:01
Yeah.

Rogert Steven Ovalle Silva   9:12
De tracking que sea que ellos usen esos estadísticas, pues evidentemente van a van a estar relacionados con cada con lo que se haya publicado.
Esas estadísticas lo que debe retroalimentar, o sea.
¿Bar, partíamos que en la práctica?
¿A decir cómo le fue a cada una de esas publicaciones que hice, digamos, de esas campañas, cierto?
Pero en su conjunto lo que está haciendo es retroalimentarme el plan de comunicación, pues porque a la inversa yo estoy retroalimentando esa campaña, como le fue.

Miguel Angel Cubides González   9:41
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   9:52
A ver acá esto, a ver si acá si acá con este rápido gráfico que armé.

Miguel Angel Cubides González   9:56
Eso sí, porfa.

Rogert Steven Ovalle Silva   9:59
Ayuda un poquito.
A visualizar.
Ahí lo ves.

Miguel Angel Cubides González   10:07
Sí, ahí subiendo.

Rogert Steven Ovalle Silva   10:09
Bueno, sabemos que un plan de comunicación tiene x cam brief de campañas asociados, sí.

Miguel Angel Cubides González   10:16
Mhm.

Rogert Steven Ovalle Silva   10:18
me puede generar x cantidad de piezas, sí, que es lo que en general.

Miguel Angel Cubides González   10:21
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   10:23
Esas piezas se van a publicar, que ya no es algo que nosotros vamos a hacer, lo va a hacer la institución de la manera que lo considera hacer.

Miguel Angel Cubides González   10:31
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   10:32
Ahí nosotros simplemente llegamos prácticamente hasta acá.

Miguel Angel Cubides González   10:35
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   10:37
ellos publican y lo que hacen Es que después de cierto tiempo sacan estadísticas y estadísticas la van a hacer sobre este pedido ese brief que que el área misional trabajó sí que es diferente de este que es diferente a este sí O sea para cada una de ellas voy a tener una retroalimentación

Miguel Angel Cubides González   10:52
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   10:57
¿De cómo le fue a esa campaña con sus respectivas pies?
y evidentemente pues como esto está relacionado con el plan de comunicación en conjunto si todas las campañas fueron retroalimentadas pues me va a retroalimentar el plan de comunicación entonces si yo voy a generar una nueva campaña de ahora sí este año cuando es el plan de comunicación de este año pues seguramente ya tengo resultados de estas tres
Seguramente para la campaña cuatro.
pues obviamente voy a tender a a mirar las estadísticas que me dicen pues seguramente cuáles tuvieron mejores resultados que es lo que lo ahí es donde digo que en el demostrador en el
Acá cuando cuando estás en Instagram.
Acá en las campañas de Instagram, bueno, cómo sale acá en las campañas de Instagram, por acá salía los likes, todo lo demás y cada uno de los post, cierto.

Miguel Angel Cubides González   11:56
Mhm.

Rogert Steven Ovalle Silva   11:57
Pero que de alguna manera en el chat lo que termina diciéndote, ay, como que salir.

Miguel Angel Cubides González   12:03
Double click, double click.

Rogert Steven Ovalle Silva   12:04
acá cierto pero acá cuando se hablaba en el chat es como Oye miramos estas campañas y estas son estas son las que más punta detuvieron o más engagement que tenían que ver con ese tema o producto o servicio que tenías que que sobre cualquiera de la campaña les digo que es de alguna manera la heurística esta armada porque es similar lo que pasaría

Miguel Angel Cubides González   12:05
And.

Rogert Steven Ovalle Silva   12:24
aquí si yo voy a armar una siguiente campaña pues y y y sigo vigente con este plan de comunicación pues tenga en cuenta si tengo estadísticas pues cuál fue el rendimiento de la misma no que es básicamente como hacer el cargue Solo que acá como yo estoy construyendo las campañas en este sistema pues ya estoy manteniendo el histórico
Y ya el próximo año, si la empresa pues ya ejecutó este plan de comunicación, su siguiente plan de comunicación seguramente se va a retroalimentar de los resultados que tuvo este en función de todas las campañas. Sí.

Miguel Angel Cubides González   12:50
Hola.

Rogert Steven Ovalle Silva   13:00
El siguiente año después de que cumplí esto.

Miguel Angel Cubides González   13:01
E.

Rogert Steven Ovalle Silva   13:04
No sé si eso te ayuda a visualizar mejor.

Miguel Angel Cubides González   13:07
Sí, pero me genera más escenarios. A ver, yo tengo un plan de comunicación, o sea, me voy a volver y me voy a volver en varias en varias fases, varias cosas. Primero, tengo un plan de comunicación, creé mi plan de comunicación, o sea, lo que estábamos hablando ayer está perfecto, creo un plan de comunicación. A partir de ese plan de comunicación, le digo, listo, continuamos con las campañas.

Rogert Steven Ovalle Silva   13:10
No, it's okay.
Mhm.
Sí.
Hello.
Sí.

Miguel Angel Cubides González   13:29
Y él me crea las campañas, me crea una campaña de hecho, y a esa campaña me crea varias. Bueno, un brief de campaña en realidad sí, y me crea varias piezas para ese brief de campaña, cierto. Y ahí finalizamos la ejecución. Ahora lo que estoy viendo, sí, lo que estoy viendo es que.

Rogert Steven Ovalle Silva   13:29
No one.
Ajá.
Set.
Sí.
Say.
Siri of his name.

Miguel Angel Cubides González   13:49
Lo ideal sería no finalizar, sino dejar ese plan de comunicación abierto, cosa que en un mes le pueda decir: listo, tengo este plan de comunicación, créeme una nueva campaña, ¿cierto?

Rogert Steven Ovalle Silva   13:56
At home.
Exacto, total, exacto.

Miguel Angel Cubides González   14:04
Entonces eso nos cambia en requerir taller, pero está bien, o sea, no lo digo negativamente, sino positivamente. Entonces ya tendríamos como ese plan de comunicación abierto al que le podemos crear varios briefs de campaña en diferentes momentos, y esos briefs de campaña se van a alimentar de los resultados de los briefs de campañas anteriores, que son las estadísticas que el usuario va cargando.

Rogert Steven Ovalle Silva   14:17
Exacto, exacto.

Miguel Angel Cubides González   14:26
Cierto.

Rogert Steven Ovalle Silva   14:27
Asociadas a ese plan de comunicación, cierto, no de otro, sino solo de ese.

Miguel Angel Cubides González   14:29
Sí, entonces ya el segundo brief de campaña me va a decir, bueno, ya tuvimos un brief de campaña que fue este con estas piezas, pero resulta que estadísticamente la pieza 2 no nos sirvió. Entonces no volvamos a generar esa pieza 2, por ejemplo, sí, o sea, ya se alimenta de ese resultado.

Rogert Steven Ovalle Silva   14:45
Pues sí, o no sigamos por esa dirección.
Thanks.

Miguel Angel Cubides González   14:49
Listo, entonces dejamos abierto ese plan de comunicación, cosa que le podamos crear más campañas, más campañas, más campañas a medida que pase el tiempo en algún momento se cerraría ese plan de comunicación o lo dejamos abierto hasta el final de los tiempos.

Rogert Steven Ovalle Silva   14:59
¿Qué tal?
No total, en algún momento se cierra. Generalmente las entidades planifican para un año.
Sí.

Miguel Angel Cubides González   15:08
Pero entonces sí le podemos decir como que en ese proceso de creación del plan de comunicación, una pregunta que quería sería como que por cuánto tiempo quiere usted tener este plan de comunicación? Porque con base en eso, también el sistema puede entender algunas características. No sé si de pronto es mejor.

Rogert Steven Ovalle Silva   15:27
Sí, me parece, me parece bien como es que determine el fin para que obviamente le alerta al usuario en su momento, oye, ya esto se acabó, se va a cerrar, de acuerdo, cerrémoslo y le habilita crear uno nuevo.

Miguel Angel Cubides González   15:29
Sí.
Sí.
Sí, okay, ahora.

Rogert Steven Ovalle Silva   15:41
O más que habilitarle crear uno nuevo, simplemente cerró ese porque creo que la creación de planes puede ser abierta.

Miguel Angel Cubides González   15:45
Siempre iba.
Hacia allá iba porque es que la otra que está surgiendo ahorita, que de hecho fuese brief de campaña cuatro porque primero tenías 3 y después dijiste, bueno, entonces el otro año voy a crear el brief de campaña cuatro. Entonces lo que yo estoy viendo es que sería más como que hágame un clon de plan de comunicación, o sea, no me cree de ceros, sino que bases en este plan de comunicación para crear el de este año.

Rogert Steven Ovalle Silva   16:08
Mhm.

Miguel Angel Cubides González   16:11
Cierto, eso sería otro requerimiento.

Rogert Steven Ovalle Silva   16:13
Buenísimo, buenísimo y tienes todo el sentido.

Miguel Angel Cubides González   16:17
Y ahí sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   16:17
Porque a veces casi perra ejecutar ejecutar lo mismo, solo que necesito iniciarlo de cero.

Miguel Angel Cubides González   16:20
Ajá.
Pero incluso se puede alimentar de las estadísticas de los resultados del anterior, o sea, puede ser uno mejorado del año anterior.

Rogert Steven Ovalle Silva   16:27
El Santo.
Isaac.

Miguel Angel Cubides González   16:32
Listo, entonces tendríamos esos planes de comunicación ahora todo esto parte.
B.
¿DDD un objeto, un objeto de campaña, cierto? El objeto de campaña es el que tendría varios planes de comunicación. ¿O qué es? ¿Cuál es el papá? ¿Qué es lo que define? ¿Qué es un plan de comunicación nuevo?

Rogert Steven Ovalle Silva   16:47
No, no, no.
No, el papá es la cuenta que creas que es a la cual hiciste longboarding y estableciste toda la marca institucional y todo lo demás.

Miguel Angel Cubides González   16:55
Okay.
Pero entonces yo puedo tener un plan de comunicación para la entidad, no puedo tener un plan de comunicación para los zapatos que produce la entidad.

Rogert Steven Ovalle Silva   17:08
Sí, es que ese es el punto, o sea, puedes crear tantos planes de lo que te hacía referencia con los de gestión de cambio. La similitud acá es como tengo un proyecto de un proyecto de comunicación que acá sería el similar plan de comunicación que va dirigido a este tipo de stakeholders.

Miguel Angel Cubides González   17:22
Mhm.

Rogert Steven Ovalle Silva   17:27
Y ese va a tener una duración de 12 meses. Es un plan de comunicación específico, sí.

Miguel Angel Cubides González   17:29
Sí.
Okay, listo.

Rogert Steven Ovalle Silva   17:32
Y este otro es, no sé, va 3 meses y va para otro tipo de stakeholder o con otro fin. Sí, entonces es separado, tiene sus ámbitos.

Miguel Angel Cubides González   17:39
Esto bien, OKOK, vale, vale, entendido.
Listo.
Y tendríamos varios PF, esos siendo unas estéticas que lo alimentan. Listo. La otra pregunta viene por otra línea. Si quieres dejar porfa el diagrama.

Rogert Steven Ovalle Silva   17:58
Chip, okay.

Miguel Angel Cubides González   18:03
Porque hay otra línea, que esa línea es el.
¿Qué el histórico de campañas?
Porque esa histórica de campañas me.
Me está perdiendo forma.
¿Qué se esperaría de un histórico de campañas o qué esperamos que el sistema pueda saber de ese histórico de campañas? ¿Para qué es ese histórico de campañas?

Rogert Steven Ovalle Silva   18:32
O sea, lo que pienso yo es que si tú no sé.
¿La entidad está adoptando el sistema que estamos construyendo, cierto?
Y ya vienen ejecutando cosas.
pues que no empiecen de cero Sencillamente pues uno lee de alguna manera debería permitirle montar pero acá entiendo que que aumentaría un poco la complejidad respecto a lo que está pero le permitiría potencialmente montar como bueno cuál es su cuál es plan de comunicación hoy ya tiene como moviéndose
Bueno, monte acá, los brillos que ya existen y monte las piezas asociadas Asus brillos. Sí, de tal manera, pues que de alguna manera llena el espacio vacío, pero eso es en el caso donde tuviera que iniciar ya ejecutando algo y lo que le llama la atención es mantener el contexto continuo.

Miguel Angel Cubides González   19:13
Sí.
Es que justamente.
No.

Rogert Steven Ovalle Silva   19:25
Sí.
Pienso yo que sería un nice to have más que algo obligatorio.

Miguel Angel Cubides González   19:33
Me parece bien, me parece bien, pero entonces cortémoslo, digamos, no vamos a manejar el histórico de campañas, porque es que no sabemos cuál es, o sea, no le veo la utilidad hasta no poderlo aterrizar bien, no le veo la utilidad. Y si dejamos ahí abierto que cargue aquí documentos que para qué sirven, no sé.

Rogert Steven Ovalle Silva   19:41
But...
Exacto.

Miguel Angel Cubides González   19:52
No, sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   19:52
Exacto, pero hay que aclarar algo, técnicamente el sistema está manteniendo un histórico de las campañas que se va a crear en el sistema, sí.
Sí.
Cafe.

Miguel Angel Cubides González   20:08
comunicación, con breve de campañas, con piezas publicitarias con unas estadísticas de retorno de información para todos estos breve de campañas. Entonces ya tenemos esa estructura. Si nosotros mantenemos el cárguen aquí información de su histórico de campañas, es que o sea lo que le estábamos cargando ahorita eran datos datos planos.
Datos que me decían, bueno, hice una campaña de zapatos y tuvo estos resultados, pero no está estructurado. No me dice nada de cuántos bits de campaña, de por qué, de qué momento los publicaron, de cuáles fueron las estadísticas de retorno. No lo tiene. Entonces, por eso prefiero, prefiero no mantener ese histórico, no cargar un histórico que no le va a generar valor al sistema. y que si.

Rogert Steven Ovalle Silva   20:36
Result.

Miguel Angel Cubides González   20:52
puede generar una falsa expectativa para el usuario, porque puede que el usuario diga no, pero es que yo ya le cargué esa información y mire que ahí está, pero es que no sabemos cómo interpretarla. No hace match, no hay correlación.

Rogert Steven Ovalle Silva   21:04
De acuerdo.

Miguel Angel Cubides González   21:07
Listo, entonces sí, yo creo que sí es mejor quitar esa parte de plan de comunicación. Listo, ahora sí, ya si quieres puedes dejar de compartir.

Rogert Steven Ovalle Silva   21:15
Yes.

Miguel Angel Cubides González   21:17
¿Entonces esas métricas serían métricas asociadas al brief de campaña, cierto?

Rogert Steven Ovalle Silva   21:23
Sí.

Miguel Angel Cubides González   21:25
Okey, y son métricas que carga el usuario.

Rogert Steven Ovalle Silva   21:29
Sí.

Miguel Angel Cubides González   21:29
O sea, nosotros no vamos a tener esa consulta en caliente de cuántos, pero es que sí podríamos, podríamos para Instagram.
O sea, podríamos tener como un botoncito que le diga, bueno, vaya y consúlteme esta campa, este este cómo es que se llama esta pieza publicitaria que la tengo en Instagram.
A ver, podríamos hacer algo tipo si creamos un una pieza publicitaria cuyo destino es Instagram, le podríamos decir, venga, si ya la publicó, deme aquí el link.

Rogert Steven Ovalle Silva   21:56
Sí, el cual.

Miguel Angel Cubides González   22:09
Y de esa manera el sistema, cuando volvamos a abrir esa esa campaña, ese ay juemadre, se me olvida los nombres, ese plan de comunicación va y consulta y actualiza la información y dice, bueno, este ya lleva 20 likes, ayer llevaba 5, ahora ya llevaba 20.
Eso lo podríamos hacer.

Rogert Steven Ovalle Silva   22:28
Y ahí usamos lo que tenemos de acuerdo.

Miguel Angel Cubides González   22:31
Sí, entonces sí sería como pedirle al usuario en las de Instagram solamente que le cargue el link en el que quedó publicada.

Rogert Steven Ovalle Silva   22:34
Yeah, too.
El link.
de acuerdo y eso nos daría y eso y eso haría que el o sea el solo el hecho de mantener un poquito Instagram hace que todavía tengamos un pie en potenciales usuarios de marketing digital porque eso en particular les ayudaría a que ellos específicamente que trabajan con Instagram

Miguel Angel Cubides González   22:42
Listo, okay.

Rogert Steven Ovalle Silva   22:59
Entonces sí, me parece que tiene todo el sentido.

Miguel Angel Cubides González   23:03
O K, listo, entonces dejamos ese alcance métricas, alcance.
Este sí se estaría consultando cada que se abra o k, mhm mhm.
Estas métricas es que pucha son cargadas por el usuario. O sea, nosotros no vamos a tener como el dashboard de muestra de cómo está evolucionando la campaña. Eso es que el usuario nos alimenta a nosotros.

Rogert Steven Ovalle Silva   23:42
Sí, además, porque para el para el tipo de.

Miguel Angel Cubides González   23:43
Cierto.

Rogert Steven Ovalle Silva   23:46
de usuario que que es de comunicación institucional no revisamos por ahí cada tres meses Bob Especialmente cuando tienen que reportar para informes de gestión sí tienden a revisar esas cosas no es como que les importe como a uno si le importaría si fuera emprendedor y demás si está teniendo el resultado
Mañana, sí.

Miguel Angel Cubides González   24:08
En.

Rogert Steven Ovalle Silva   24:08
no es como ya hice la tarea de comunicar sí y y y luego actualizo y luego actualizo la información porque sé que tengo que reportarla porque me van a preguntar cómo va en determinado tiempo lo pueden hacer en cualquier momento Sí el tema es que no necesito el tiempo real

Miguel Angel Cubides González   24:11
Sí, te entiendo.
Hmm.
Okay.
O K, listo, entonces yo creo que con eso ya podemos cerrar esta parte de las métricas.
Ok, sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   24:36
una cosa más solo solo porque hoy hablando con hoy hoy hoy la entrevista que tuve fue con una persona de seguridad la información en la dian que claramente por los temas el típico la típica vulnerabilidad en los sistemas de información son los humanos no
Capaocha, como le suelen decir, entonces obviamente hay que hacerles mucha concientización. Entonces, pues los que están seguro de la información suelen también hacer acciones de comunicación.
Entonces ellos decían no, pues me toca pasarle lo que ya hemos venido identificando, que hay un área de comunicaciones que es la que se encarga de hacer todo esto, pero les llamó mucho la atención ellos poder crear las piezas, o sea, como de alguna manera ellos decir acá ya le decimos como la idea que quiero que se transmita mucho más claro y ya pues ellos le harán los arreglos que tengan que hacer.
Poco lo que hablábamos ayer de qué tan sofisticado tenía que ser que el usuario tenga que ajustar o no ajustar, digamos que valida un poco lo que estamos definiendo, que es simplemente la imagen y algún tipo de retroalimentación como para que la vuelva a generar por mucho, pero nada más. Exacto, pero.

Miguel Angel Cubides González   25:44
Con la sugerencia OKY ya procedimentalmente lo hace en su herramienta de edición de diseño.

Rogert Steven Ovalle Silva   25:50
Exacto, ya lo hará alguien especializado que toma esto de base y sí, y usará Photoshop, todo lo demás. Entonces está muy bien cómo mantenerlo en ese ámbito, porque lo que implica es que digamos que a ese tipo de usuario también funcionaría. Entonces, ¿a qué voy con esto?

Miguel Angel Cubides González   25:51
Hey.
Listo.

Rogert Steven Ovalle Silva   26:10
¿A que pueden haber para una misma institución múltiples personas?
Creo que lo habíamos definido. No pueden haber múltiples usuarios asociados a una misma cuenta, sí.

Miguel Angel Cubides González   26:21
Sí.
A la compañía.
Ajá.

Rogert Steven Ovalle Silva   26:26
Pero hay que definir si ese usuario.
Solo con ánimos como inicialmente diferenciación, más que otra cosa con categorización, si es un usuario de comunicación y si es un usuario de área externa o misional, sí, solo con ánimos, digamos, no tiene mayor funcionalidad en sentido que no va a cambiar la experiencia entre ambos.
Pero nos da una idea de cuando lancemos la el producto, saber quién lo usa más o en qué momento. Sí, como un poco más para ver el comportamiento. Sí.

Miguel Angel Cubides González   27:01
Yeah.
¿Pero me perdí porque esto está orientado a los que a los que trabajan en la parte de publicaciones, no? ¿Cómo se llama eso?

Rogert Steven Ovalle Silva   27:15
hay dos es que es principalmente para un hay áreas de comunicación muy robustas sí los cuales probablemente Esto sí y no O sea como chévere le funciona es como cuando tienes un equipo de comunicación muy pequeño a ti te toca hacer de todo sí Entonces yo soy el que que estoy encargado de hablar con las áreas

Miguel Angel Cubides González   27:21
Ohh.

Rogert Steven Ovalle Silva   27:35
y tengo pues relativamente tanto trabajo que esta herramienta me ayuda a a cumplir con ese trabajo bien sí eh Y en especial si mi recurso de diseño no es es escaso entonces yo voy con cosas concretas Ese es el equipo de comunicación pero es muy pequeño es alguien que es
de alguna manera polifuncional sí se vuelve enlace de las otras áreas y al mismo tiempo tiene que crear las cosas por lo menos en un nivel de ahorrador para ya pasársela a un diseñador en especial que seguramente tiene tiene mucha carga de trabajo Entonces eso digamos le le funciona a ese tipo de usuario
Pero hay otro tipo de usuario que es el el del área sí que dice no tengo un área de comunicación super O sea que para sacar una comunicación me demoro dos semanas tres semanas Sí y hay cosas que necesito hacerlas urgente entonces habilitarles a ellos que usen la herramienta la van a usar de manera muy similar
Al usuario que te acabo de decir, salvo que ya le entregan casi que un insumo prearmado al área de comunicaciones para que ellos se encarguen de publicar. Sí, entonces.
Aunque son 2 usuarios, uno que está más en el área que pide la comunicación, pero no es el experto en comunicación. Y hay otro usuario que es el experto en comunicación, pero tiene pocos recursos y esto le ayuda a agilizar. Los 2 usarían la misma herramienta. Acá lo que te estoy pidiendo es como que cada cada usuario que le asociamos a esta cuenta.
podamos definir si es este usuario de comunicación es un área de un usuario área misional solo para rever digamos cuando se Lance tener presente quién usa más cuando lo usa sí Para poder entender finalmente quién le está dando más valor es solo como como agregarle un campo de categorización que no va a tener ninguna afectación en la funcionalidad o
O cambio en la perspectiva ni nada por el estilo. La única diferencia es que el primer usuario que crea la cuenta de por sí, pues es comunicado porque es pues porque es el que va a cargar el manual de marca y otras cosas, no.

Miguel Angel Cubides González   29:33
Okay.

Rogert Steven Ovalle Silva   29:42
Y es el que habilita luego que otros entren y usan el mismo, el mismo contexto. Es como lo que diferenciaría el que pueda ser uno del otro más no cambia de alguna manera la funcionalidad ya en planes de mejor dicho lo otro que establecimos ya seguramente en el camino iremos revisando que hay que cerrar o no cerrar para cada uno de ellos, pero creo que.

Miguel Angel Cubides González   30:20
Okay.
Listo, estaba pensando mientras estabas hablando que no sé qué tan necesario o también provechoso puede hacer agregar la dimensión de la compañía o entidad. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas trabajan en la entidad? Sí, para con eso después saber si están utilizando la más micro, medianas o.
O grandes empresas, no sé.

Rogert Steven Ovalle Silva   30:44
Sí, yo creo que yo creo que ese perfil a pintar on boarding está bien.

Miguel Angel Cubides González   30:49
Sí, OK, listo. Aquí hay una parte en la que en el documento se habla del Basic Metrics Insert.
Sainker, no sé cómo se lee, pero.

Rogert Steven Ovalle Silva   31:02
Look and look at Samsung.

Miguel Angel Cubides González   31:04
Señor.

Rogert Steven Ovalle Silva   31:05
No me exitas.
Pero ven yo ahorro y lo hizo bien para trazar líneas.
porque creo que creo que los bullets están muy bien enfocados en lo que ahora ten en cuenta que ha variado respecto a lo que escribir porque obviamente hemos hecho otras definiciones. Entonces lo último que he dicho ha sido más en función de lo que hemos venido definiendo.

Miguel Angel Cubides González   31:20
Sí.
Children.
Sí, entiendo perfectamente, y creo que sí. O sea, lo que dijimos ayer, este es un documento base que estamos iterando sobre él y va a terminar en una versión muy completada, muy diferente a lo que está en este momento, porque de hecho, o sea, aquí estamos hablando, no sé, 5 o 6 módulos.

Rogert Steven Ovalle Silva   31:39
Total, probusta mejor, sí, va a estar mejor.

Miguel Angel Cubides González   31:47
uno de esos módulos no existe que es el de Instagram publisher y le hemos agregado como siete módulos entonces pues va a cambiar va a cambiar bastante pero como base estoy siguiendo este mismo documento para para completarlo y saber cuál es la idea inicial y pues es que vamos en orden entonces en el ítem en el numeral 5.3 que son los módulos nuevos a desarrollar vamos en

Rogert Steven Ovalle Silva   31:50
Mhm.
How are you?
Ya estoy viendo ya.

Miguel Angel Cubides González   32:10
El último de esos módulos, que es el Basic Metrix Sinker, Sinker, Sincer, no sé cómo se lee.

Rogert Steven Ovalle Silva   32:16
Sí, como de sincronización, sincronización de métricas. Ahí sí, hay lo que dice Paul de métricas de Instagram, lo que ya tú tienes, sí.

Miguel Angel Cubides González   32:20
Okey, entonces si es a Inker, listo y mhm.

Rogert Steven Ovalle Silva   32:28
Que el pool es como jalar las métricas de Instagram, sí.

Miguel Angel Cubides González   32:32
O K, entonces sí es jalarlas porque es que aquí estamos hablando de una exportación CSV para reportes internos y estamos hablando de un dashboard básico y eso es lo que.

Rogert Steven Ovalle Silva   32:41
Pero ojo porque en Instagram, en Instagram tú estás diciendo que le vamos a colocar el link o la propuesta que estamos convergiendo es que la vamos a colocar el link y con la integración podemos jalar el material actualizado. A eso me refiero a él.

Miguel Angel Cubides González   32:47
Sí.
Sí.
Sí.
Sí, pero si no estamos hablando de un dashboard. O sea, es que un dashboard básico es un módulo independiente en donde yo puedo tener un tablero de control que me va mostrando cómo se está moviendo la vaina. Eso no aplicaría.
Porque es que estamos hablando de los KPIs institucionales, o sea, ese dashboard básico sería un desarrollo y que afectaría las campañas porque ya tenemos que relacionar las campañas con KPIs.

Rogert Steven Ovalle Silva   33:06
No.
pero de nuevo cuando tú de nuevo cuando se va a hacer de alguna manera volviendo un poco al tema de Instagram cierto si esta campaña involucra el canal de Instagram ahí en esa campaña Al momento de generar las piezas o en mejor dicho en ese tema el brief que está centralizando la información nosotros vamos a asociarle

Miguel Angel Cubides González   33:25
Mhm.

Rogert Steven Ovalle Silva   33:39
¿El link o le vamos a permitir que asocie el link del post que se hizo, cierto?

Miguel Angel Cubides González   33:43
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   33:46
Ahí técnicamente, cuando se le hace el pulo, cuando se le pide como como que actualice las métricas, pues va a actualizarla específicamente para ese bus. No, no es así la idea.

Miguel Angel Cubides González   33:57
sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   33:59
para los post, entonces diciendo eso, no entiendo cuál es el punto que decías de que era necesario desarrollar todo un módulo.

Miguel Angel Cubides González   34:01
Sí.
Me refiero a lo que dice ahí en el documento de Basic Metric Angel en el ítem de dashboard básico, metrics con histórico de campañas y KPIs institucionales. ese.

Rogert Steven Ovalle Silva   34:23
ya se se meta el punto ya.

Miguel Angel Cubides González   34:25
Sí, ese dashboard básico es un módulo, es un módulo de dashboard, que es un tablero de control que nos permite interactuar y ver cómo está avanzando o evolucionando cada una de las campañas.

Rogert Steven Ovalle Silva   34:29
sí, ya está.
Entonces, ahí ese básicamente es el que literalmente sería lo que muestra las estadísticas en general del plan del plan de comunicación que está ejecutando. sí.

Miguel Angel Cubides González   34:46
Entonces, vamos a segundar.

Rogert Steven Ovalle Silva   34:48
Pues desde ese punto de vista, pues como estamos hablando de retroalimentar a las al plan de comunicación, claramente sí, de ahí a que sea excesivamente complejo, pienso que es donde tenemos que revisar.

Miguel Angel Cubides González   34:51
Sí.
No, si es en un vasín.
Sigue siendo básico, pero sí es un módulo independiente, o sea, mejor dicho, es un requerimiento, esa sola inclina es un requerimiento.

Rogert Steven Ovalle Silva   35:04
Exacto.
sí, total.

Miguel Angel Cubides González   35:11
Listo, email tracking open rate y click rate con parametros UTM, eso no va por.

Rogert Steven Ovalle Silva   35:14
No ese, o sea, ahí lo importante, ahí lo importante es que si la campaña de una pieza que se va a mandar por email, si tenga, si se pueda como en esa en eso que dijimos de que se sube la información de los resultados de la campaña que defina, pues esto esperaba, esto era para hacer un email, entonces pues mande el open rate y el click rate, sí.

Miguel Angel Cubides González   35:24
Mhm.
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   35:38
Pero lo de parámetros UTM no aplicaría acá porque pues acá nos estamos deshaciendo de la idea de publicar sí directamente, entonces no aplicaría necesariamente esta lógica de UTM.

Miguel Angel Cubides González   35:44
Ajá.
Mhm.

Rogert Steven Ovalle Silva   35:52
El UTM se usa típicamente para marcar las las URLs eh especialmente un email no un email digamos que si quieres hacer ese mismo email pero lo quieres enviar a distintas audiencias es el mismo email pero quieres mirar probar qué audiencia fue el que más abrió o no abrió el UTM te ayuda como a hacer ese tracking
pero no nos estamos metiendo en el lado de la publicación Entonces esta parte de UTM ya quedaría eh por fuera pero lo sí es relevante es tener el open radi click rate de aquellas piezas que se usaron dentro del mailing sí o esas campañas que se enfocaron en mail

Miguel Angel Cubides González   36:19
Mhm.
Sí, okay, sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   36:35
Hasta ahí, Hasta ahí estamos como claros.

Miguel Angel Cubides González   36:38
¿Pero eso es restrictivo o eso es una sugerencia para el usuario?

Rogert Steven Ovalle Silva   36:42
Es sugerencia, sí.

Miguel Angel Cubides González   36:43
Okay listo y exportación ccd para reportes internos este me gustaría que me digan qué se va qué se va a exportar O sea que viene un ejemplo me digan esta columna esta columna esta columna esta columna eso es lo que esperamos exportar Sí porque si no entonces pues es que no no sé qué exportar no sé qué datos poner

Rogert Steven Ovalle Silva   37:04
No pues una una una falla con la relación plan de comunicación tal tiene Pues con filas asociadas a cada campaña cada campaña asociada a las piezas no obviamente no la pieza anc sino el link seguramente eh de la pieza para verla sí Y seguramente con las estadísticas sí están disponibles

Miguel Angel Cubides González   37:15
Okay.
No.
Okay.
listo entendido entendido o sea Sería más o menos el gráfico que ahorita estabas proyectando pero puesto no cc

Rogert Steven Ovalle Silva   37:25
Eso sería.
Design.

Miguel Angel Cubides González   37:33
listo Okay entonces ya con eso cerraríamos ese basic metric singer singer mvp scope que incluye la primera entrega piloteable el Brand Brand guideline Store ya lo hablamos Channel formatters para Instagram y correo electrónico eh aquí dijimos que íbamos a trabajar con un correo electrónico

Rogert Steven Ovalle Silva   37:37
Exact.
No.

Miguel Angel Cubides González   37:54
Y WhatsApp fue, no me acuerdo cuáles fueron los que dijimos.

Rogert Steven Ovalle Silva   37:56
Exacto, sí, WhatsApp y correo electrónico por lo pronto que son como típicamente por donde se envían.
O se comunica usualmente.

Miguel Angel Cubides González   38:03
Sí.
¿O K pregunta, no me acuerdo por qué Instagram lo dejamos por fuera.

Rogert Steven Ovalle Silva   38:10
Para publicación.
O sea, lo que quitamos fue publicación, digamos como acción de que desde acá vamos a publicar Instagram, no significa que no se puedan quedar.

Miguel Angel Cubides González   38:18
Sí, pero entonces el channel formatter sí diría, o sea, channel formatter sí podemos poner Instagram, correo electrónico y WhatsApp, los 3 los podemos poner.

Rogert Steven Ovalle Silva   38:23
Sí.
Sí, porque recuerda sí, recuerda que recuerda que al final, recuerda que al final, en teoría, solo como para poner unos apellidos, pero volviendo un poquito lo que te mostraba en Canva, podemos mostrarte acá la pantalla un poco.

Miguel Angel Cubides González   38:28
Okay.
Yep.
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   38:40
solo y tú me y tú me confirmas si lo entendimos de la misma manera. Dame 1 segundo, ya te comparto.
Yo te decía que al final el formato lo define de alguna manera el ancho y el alto. Sí, entonces puede ser personalizado, por lo cual digamos que para que el usuario sienta que ya hay algo armado, pues tenemos algunos prediseñados para WhatsApp, para email y lo demás, pero si el usuario necesita unos tamaños distintos, pues.

Miguel Angel Cubides González   39:01
Sí.
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   39:16
Los define y sobre eso, obviamente, la sugerencia de imagen se va a adaptar, sí.
¿Entonces, por qué digo esto? Porque Instagram, pues puedes, si quieren armar algo para TikTok, si quieren armar lo pueden hacer, porque al fin y al cabo es en qué, en qué, en qué tamaño acepta el formato. Ahora que es que esté especializado en TikTok, no quieres crear una imagen desde acá que has publicado en TikTok, sí.

Miguel Angel Cubides González   39:23
Hmm.
Mhm.

Rogert Steven Ovalle Silva   39:45
Pero que esté especializado no necesariamente ahí acá lo que estamos diciendo es que el prompt y todo lo demás lo especializará un poco más en esos canales.

Miguel Angel Cubides González   39:47
To some.
Sí, pero es que eso había diferencias, pero bueno, eso ya la inteligencia artificial lo decidirá, porque pues le podemos decir, genere un visto para WhatsApp y WhatsApp es un y si va a ser en un estado de WhatsApp es para poderlo ver en 3 segundos. No sé cuánto tiempo, pero es un timer.

Rogert Steven Ovalle Silva   40:11
Ajá.
A side joke.

Miguel Angel Cubides González   40:26
300 caracteres de X. Entonces sí, o sea, sí hay diferencias, no es solamente el tamaño, sino también como eso es lo que le da como ese peso al formato como tal.

Rogert Steven Ovalle Silva   40:34
El enfoque.
Sí, por eso digo que lo que vamos ahoritica como inicialmente es ser para WhatsApp, email. Sí, que es la que de alguna manera nuestro prompting va a estar más enfocado, más sesgado. Pero sí, de nuevo, poco a poco le iremos agregando de otros canales si es necesario, pues el usuario requiere que no.

Miguel Angel Cubides González   40:54
Sí, pero no, yo dejaría los 3, sí, Roberto, Roberto, te daría Instagram, correo y porque es que aquí lo que dices explícitamente es que Instagram y correo electrónico son los canales presentes en las 3 entrevistas, o sea, más que WhatsApp, ellos necesitan esperar Instagram.

Rogert Steven Ovalle Silva   40:57
sí, dale, no le dolió.
Pero realmente estuvo presente e Instagram y fue en una entrevista, especialmente una que a ver, era un mix entre yo tengo que hacer comunicación por Instagram porque mi comunidad interna puse ese canal. Sí, pero no es el típico de todas las empresas, pero lo mejor Richard Potter que hoy es que estoy de acuerdo en que dejemos Instagram de nuevo, como te digo, porque.

Miguel Angel Cubides González   41:26
Okay.

Rogert Steven Ovalle Silva   41:31
Es un mantener un pie en el lado de marketing, sí, entonces mantengámonos, pero.

Miguel Angel Cubides González   41:34
Ok, listo.
Sí, no, y además es que sí. O sea, necesitamos tenerlo para poder tener el póngame el enlace. O sea, si quitamos Instagram del alcance del formateo, entonces pues nunca vamos a generar una pieza y por ende nunca vamos a poder tener el link. O sea, si Instagram lo necesitamos para poder completar ese flujo completo.

Rogert Steven Ovalle Silva   41:42
Is that?
No.
Opa.
Sí.

Miguel Angel Cubides González   41:55
El Instagram Publisher es decir que quitamos, no vamos a tener publisher de ninguno de ninguno.

Rogert Steven Ovalle Silva   41:55
What?
Now, very good.

Miguel Angel Cubides González   42:01
Basic Metrics en Syncare. Entonces ya estábamos diciendo que aquí vamos a tener. Ay, pues esto que uy, se me murió.
Pronto que se me se me reinició esta vaina, pero bueno, ya estoy llegando otra vez al texto.

Rogert Steven Ovalle Silva   42:13
Says that.
Ahí dice Instagram as email trekking, pues que son los que convinimos. y.
Pero básicamente creo que son las 2:00 principales que ahí dijimos que se medían, no el email, las métricas de Instagram y un y personalmente el dashboard.

Miguel Angel Cubides González   42:32
Sí, sino que es que ese quedó feo, ese quedó mal definido, porque eso en realidad es entrada y salida. O sea, son 2 cosas, 2 conceptos diferentes que funcionan de manera diferente. Entonces, para entrada vamos a tener, señor.

Rogert Steven Ovalle Silva   42:46
Dean, intermobles apenas.
Son 2 módulos aparte, una cosa es sincronizar la entrada y otra cosa es exportar que sería aparte.

Miguel Angel Cubides González   42:52
Sí, sí, exacto.
Exacto, entonces de entrada vamos a tener la consulta que puede ser en caliente con Instagram y el feedback que nos dé el usuario de correo electrónico y de y de y de WhatsApp.

Rogert Steven Ovalle Silva   42:57
Okay.
Sí.

Miguel Angel Cubides González   43:12
Para salida, entonces vamos a tener un dashboard y que va a tener algún botoncito para poder exportar el CSV con esa información que ya dijimos que es básicamente ese diagrama que ahorita estabas proyectando, pero estructurado en CSV. Vale, entonces, pues sí, son 2 conceptos diferentes, porque si dejamos aquí que métricas de Instagram y correo electrónico básico del tracking de correos, de hecho, es que tracking de correo electrónico ya no va.
Entonces queda como una expectativa incorrecta para la salida. O sea, eso es de la parte de entrada, pero la salida va a ser un dashboard con una opción de descarga del CCV, ¿cierto?
El flujo en to end cambió porque aquí estábamos empezando en el brief y no, ahora estamos empezando en la campaña.

Rogert Steven Ovalle Silva   43:54
Si es la pesa más atrás.
They change longboarding.

Miguel Angel Cubides González   43:58
pero es que ese ese es un flujo independiente porque es que el onboarding sí es un flujo sí Exacto se se crea una vez y ya se puede actualizar pero eso es por allá en la creación y después ya cuando estamos interactuando con el agente como tal ahí sí empezamos en crear el plan de comunicación y a partir del plan de comunicación

Rogert Steven Ovalle Silva   44:02
Ok, es el de iniciación.
Okay.
Lisa, perfect.

Miguel Angel Cubides González   44:19
creamos los brief a partir de los brief creamos las las piezas publicitarias que es la generación que hay ahí y esas piezas publicitarias tenían el filtro de adaptación por canal que es ese formateo que que se genera y ya no iríamos con publicación pero sí tendríamos el feedback de Med
Sabiendo que Instagram tiene su particularidad, señor.

Rogert Steven Ovalle Silva   44:39
O sea, la publicación sí existe, o sea, la publicación sí existe, pero no es en nuestro.

Miguel Angel Cubides González   44:45
Es offline, sí, es el usuario lo hace.

Rogert Steven Ovalle Silva   44:46
Sí.
Thanks.
Tal vez, tal vez para llenar esa parte de publicaciones, sencillamente la confirmación del usuario que ya estuvo publicado en cambio de estado, sí.

Miguel Angel Cubides González   44:50
Ahora.
Okey, me parece bien, me parece bien porque puede que algunas piezas publicitarias decidan publicarlas, me parece bien.

Rogert Steven Ovalle Silva   45:02
Exact.
Y ahí salaríamos lo que es publicación, que es un cambio de estado.

Miguel Angel Cubides González   45:05
A.
Okay.
Ahí también quería preguntar.
Claro que iba a preguntar, no me acuerdo.
Ya y que estamos hablando ahorita acerca de que procedimentalmente el usuario va y coge su editor de diseño y crea su pieza publicitaria con base en la sugerencia que se le dio.
Sería de valor el permitirle al usuario cargar la pieza final.

Rogert Steven Ovalle Silva   45:37
¿Tiene sentido?

Miguel Angel Cubides González   45:38
Okay.

Rogert Steven Ovalle Silva   45:39
Además que nos sirve para sería interesante, además que nos sirve en su momento para estudiar lo que finalmente le entregó comunicación versus lo que inicialmente entregó como borrador. Entonces de acuerdo, estoy de acuerdo con esa retroalimentación.

Miguel Angel Cubides González   45:45
Ajá.
sí.
Sí, tapa okay.
Listo, demos reproducible con cuenta institucional real la alcaldía. Eso sí, pues ya se sale del alcance mío, a ver si ya pues crece el usuario y hágale.

Rogert Steven Ovalle Silva   46:03
o sea hay lo que sí O sea ahí lo clave es que para poder entrar dejemos la Silla entrar a vender es como Pues necesito mostrarle el proceso con algo relativamente real entonces hay que simular la Data y todo lo demás bueno Richard se vuelve ya la parte de pruebas crear sí

Miguel Angel Cubides González   46:21
Sí, okay.
O K, listo, antilista. Bueno, toca modificar este documento con base en todo lo que hemos hablado porque en el antilista ya metimos más cositas, señor.

Rogert Steven Ovalle Silva   46:30
de hecho hay que crear uno nuevo yo creo que hay que crear uno nuevo más más enfocado en la especificación como tú lo tienes pensado sí

Miguel Angel Cubides González   46:37
Si notas que yo tengo una vista diferente, o sea, lo podemos hacer, pero yo tengo una vista completamente diferente porque la mía es más orientado a la necesidad. Pero sí podemos hacerlo, o sea, no es mejor dicho, puedo hacerlo. Yo Ese es mi insumo inicial.

Rogert Steven Ovalle Silva   46:43
Is.
Yo creo, o sea, yo creo que debes hacerlo. Sí, es que mira, o sea, al final nosotros como entregar al final tenemos que entregar.

Miguel Angel Cubides González   46:53
Sí.

Rogert Steven Ovalle Silva   46:59
algo para la junta directiva o para quienes digamos tienen que tomar la decisión no necesitan no No necesariamente van a dar el detalle de lo que estamos especificando acá pero esta especificación nos sirve para proyectar especialmente presupuesto y tiempos Sí

Miguel Angel Cubides González   47:02
Ajá.
Sí.
Sure.
No, y también para poder decir, o sea, es que básicamente lo que les vamos a decir es miren, esto es lo que se entregaría. Entonces vamos a incluso es que se pueden hacer unos sketch, unos mockups de cómo se verían las pantallas. Le podemos decir, mire, el usuario para el onboard para el onboarding entra un formulario donde diligencia esta información.

Rogert Steven Ovalle Silva   47:27
Ajá.
We sucked.

Miguel Angel Cubides González   47:36
Eso es una diapositiva, diré esta información ya el qué pasa por debajo, créanme, eso es inteligencia artificial. Después pasamos a generación de una campaña. Entonces tenemos un chat y el resultado de este chat es generar esta este plan de comunicación y mostramos el mockup del plan de comunicación.
Pero ya lo tenemos acotado, ya decimos mire es que le podemos decir con propiedad acá el resultado va a ser que el usuario va a poder leer cuál es el objetivo, cuál es el los tiempos, cuáles son todo esto. Le estamos diciendo que eso lo va a ver y una vez que el usuario esté de acuerdo, entonces pasamos a generar las piezas publicitarias. Bueno, a generar el brief.
Ese brief tiene este otro formato. Esto sería el brief donde el usuario va a decir listo, ese brief está chévere. Ahora genéreme las piezas publicitarias, las quiero para WhatsApp y para Instagram. Entonces le generamos la pieza publicitaria que ya está orientada a cada una de ellas. Entonces ya podemos hablarles con mucha propiedad y diciéndoles, mire, es que este es el alcance.
Esto es lo que el usuario va a hacer con base en esto. Entonces, ahora sí podemos decir que estos son los tiempos, estos son los recursos, estos son los costos y lo tendríamos para tal momento ya poderlo poner en producción.

Rogert Steven Ovalle Silva   48:48
De acuerdo, me parece, me parece muy interesante tu perspectiva, de acuerdo.

Miguel Angel Cubides González   48:48
Pero sí me parece que esto.
Sí, es que sí, me parece que esto es valor, valor para poder hablar con contexto de lo que se está ofreciendo. Entonces sí, me parece que en esa reunión con los directivos, si es decirles, mire, este es nuestro producto, o sea, ahorita es un mockups, pero este es nuestro producto y ese producto nos va a costar esto y dar estos valores al usuario. Bueno, ya.

Rogert Steven Ovalle Silva   49:00
De acuerdo.
Yeah.

Miguel Angel Cubides González   49:14
M.
El problema es que esa definición del alcance que todavía no hemos tenido porque toca documentarla, ese es el insumo inicial que tengo que necesito yo para poder empezar a contar el mes que habíamos dicho. O sea, yo estoy colgadísimo en este momento.
y solamente estamos hablando de de marketing Todavía nos falta hacer la iteración sobre rac Entonces yo estoy proyectando a que esa documentación la podemos tener por ahí a finales de la semana entrante porque en raxa nos Irán reuniones de mañana lunes martes yo creo que no nos va a costar tanto yo creo que para el martes ya lo podemos tener y me querían

Rogert Steven Ovalle Silva   49:45
No.

Miguel Angel Cubides González   49:53
Miércoles, jueves y viernes para hacer los documentos.
Y entonces ahí sí empezaría ya a definir la parte de la arquitectura. Entonces yo estoy colgadísimo, colgadísimo, pero bueno, ya son los tiempos que hay, no hay, no hay de otra. Entonces listo, listo, Roger. Yo creo que ya con esto cerramos.

Rogert Steven Ovalle Silva   50:23
Sí, mucho más tarde.
He said.

Miguel Angel Cubides González   50:32
realmente es más pequeño o sea el agente es más complejo respecto a todo lo que está haciendo el agente no el que el rack no va a ser tan complejo Aunque lo que estoy viviendo es que el proyecto más que un rack agéntico es un agente con rack creo que ya lo habíamos comentado Pero bueno ya mañana lo empezaremos a mirar

Rogert Steven Ovalle Silva   50:40
Infood.
Sí.

Miguel Angel Cubides González   50:52
Y ahí iremos como aterrizando el por qué es otra cosa u otra, listo.

Rogert Steven Ovalle Silva   50:57
Total, listo. ¿Qué vamos a decir Miguel? Bueno, que es el bien.

Miguel Angel Cubides González   50:59
Listo, Roger, vale, muchas gracias por todo, vale, chao, chao.

Rogert Steven Ovalle Silva   51:04
Love you, Mommy, John.

Miguel Angel Cubides González detuvo la transcripción